|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Período De: | 14/11/2019 | Até: | 10/12/2019 |

# Sumário executivo do status do projecto

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | Conforme Planejado |  | Riscos Gerenciáveis |  | Situação Crítica |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicador por Área** | **Status** | **Comentário / Acção Requerida** |
| Prazo (SPI) |  | Houve um ligeiro atraso no desenvolvimento de alguns documentos, isso porque a equipe teve de acrescentar o plano de custos na proposta técnica comercial/financeira, enquanto não estava previsto. |
| Custo (CPI) |  | Tempo e recursos. |
| Escopo |  | Escopo definido de excelente forma. O projecto é feito com base no escopo. |
| Comunicação |  |  |

# Estrutura Analítica do Projecto (EAP)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código da EAP | Fases, Subfases e Principais Entregas e Pacotes de trabalho | Início | Término | Status |
| 01 | Desenvolvimento do Módulo de Administrativo | 25/11/2019 | 10/12/2019 |  |
| 01 | Desenvolvimento do Módulo de Matrícula | 25/11/2019 | 15/12/2019 |  |

# Actividades Concluídas no período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Actividade | Responsável | Início | Término |
| 01 | Plano de Gestão de Escopo | Equipe | 14/11/2019 | 16/11/2019 |
| 01 | Plano de Gestão de Tempo | Equipe | 15/11/2019 | 16/11/2019 |
| 01 | Plano de Gestão de Custo | Equipe | 15/11/2019 | 16/11/2019 |
| 01 | Plano de Gestão de Configurações | Equipe | 17/11/2019 | 19/11/2019 |
| 01 | Documento de Especificação de Requisitos | Equipe | 20/09/2019 | 23/11/2019 |
| 01 | Modelagem de Dados | Equipe | 23/11/2019 | 24/11/2019 |

# Actividades em andamento

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Actividade | Responsável | Início | Término | Status |
| 01 | Criação de Interfaces com conexão a base de dados para Login Principal | Absalão Nhamtubo | 25/11/2019 | 10/12/2019 |  |
| 01 | Criação de Interfaces com conexão a base de dados para Recuperação de Senha | Absalão Nhamtubo | 25/11/2019 | 15/12/2019 |  |
| 01 | Criação de Interfaces com conexão a base de dados para Registar Disciplinas | Ricardo Manhice | 25/11/2019 | 10/12/2019 |  |
| 01 | Criação de Interfaces com conexão a base de dados para Marcar período de matrículas | Paulo Mondlane | 25/11/2019 | 15/12/2019 |  |
| 01 | Criação de Interfaces com conexão a base de dados para Prolongar período de matrículas | Paulo Mondlane | 25/11/2019 | 10/12/2019 |  |
| 01 | Criação de Interfaces com conexão a base de dados para Registar Candidatos a Aluno | Candido Barato | 25/11/2019 | 15/12/2019 |  |
| 01 | Criação de Interfaces com conexão a base de dados para Listar Candidatos Registados | Candido Barato | 25/11/2019 | 10/12/2019 |  |
| 01 | Criação de Interfaces com conexão a base de dados para Realizar pré-matrícula | Eurico Mazivila | 25/11/2019 | 15/12/2019 |  |
| 01 | Criação de Interfaces com conexão a base de dados para Listar Candidatos Pré-Matriculados | Eurico Mazivila | 25/11/2019 | 10/12/2019 |  |
| 01 | Criação de Interfaces com conexão a base de dados para Matricular novo aluno | Eurico Mazivila | 25/11/2019 | 15/12/2019 |  |
| 01 | Criação de Interfaces com conexão a base de dados para Listar Alunos Matriculados | Eurico Mazivila | 25/11/2019 | 10/12/2019 |  |
| 01 | Criação de Interfaces com conexão a base de dados para Solicitar a anulação de matrícula | Ricardo Manhice | 25/11/2019 | 15/12/2019 |  |
| 01 | Criação de Interfaces com conexão a base de dados para Autorizar anulação de matrícula de um aluno | Euclésia Churana | 25/11/2019 | 10/12/2019 |  |
| 01 | Criação de Interfaces com conexão a base de dados para Renovar matrícula | Euclésia Churana | 25/11/2019 | 15/12/2019 |  |

# Actividades para o próximo período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Actividade | Responsável | Início | Término |
| 01 | Criação de Interfaces com conexão a base de dados para Registar Professores | Cláudio Bucene | 11/01/2020 | 18/01/2020 |
| 01 | Criação de Interfaces com conexão a base de dados para Criação de Turmas | Cláudio Bucene | 18/01/2020 | 23/01/2020 |
| 10 | Criação de Interfaces com conexão a base de dados para Elaboração de Horários | Euclésia Churana | 24/01/2020 | 27/01/2020 |

# Pontos de Atenção

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição do Problema** | **Status** | **Descrição da acção** | **Responsável** | **Previsão** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |