|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Período De: | 99/99/99 | Até: | 99/99/99 |

# Sumário executivo do status do projeto

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | Conforme Planejado |  | Riscos Gerenciáveis |  | Situação Crítica |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicador por Área** | **Status** | **Comentário / Ação Requerida** |
| Prazo (SPI) |  |  |
| Custo (CPI) |  |  |
| Escopo |  |  |
| Comunicação |  |  |

…….

# Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

[Mais conhecida pelo termo Inglês - Work Breakdown Structure (WBS) – Informar o código da EAP na primeira coluna das seções]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código da EAP | Fases, Subfases e Principais Entregas e Pacotes de trabalho | Início | Término | Status |
|  |  |  |  |  |

# Atividades Concluídas no período[Ponto Modificado]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
|  | Plano de Gestão de Escopo | Equipe | 14/08/2019 | 21/08/2019 |
|  | Plano de Gestão de Tempo | Equipe | 04/09/2019 | 18/09/2019 |
|  | Plano de Gestão de Custo | Equipe | 11/09/2019 | 25/09/2019 |
|  | Plano de Gestão de Configurações | Equipe | 25/09/2019 | 09/10/2019 |
|  | Documento de Especificação de Requisitos | Equipe | 11/09/2019 | 09/10/2019 |
|  | Modelagem de Dados | Equipe | 09/10/2019 | 16/10/2019 |
|  | Desenvolvimento do Módulo de Matrícula | Equipe | 16/10/2019 | 30/10/2019 |
|  | Integração do Módulo de Matrícula | Equipe | 30/10/2019 | 06/11/2019 |
|  | Desenvolvimento do Módulo Administrativo | Equipe | 30/10/2019 | 13/11/2019 |
|  | Integração do Módulo Administrativo | Equipe | 13/11/2019 | 20/11/2019 |

# Atividades em andamento

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término | Status |
|  |  |  |  |  |  |

# Atividades para o próximo período [Ponto Modificado]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
|  | Desenvolvimento do Módulo Turmas | Equipe | 13/11/2019 | 27/11/2019 |
|  | Integração do Módulo Turmas | Equipe | 27/11/2019 | 04/12/2019 |
|  | Desenvolvimento do Módulo Avaliações | Equipe | 27/11/2019 | 11/12/2019 |
|  | Integração do Módulo Avaliações | Equipe | 11/12/2019 | 18/12/2019 |
|  | Desenvolvimento do Módulo de Integração | Equipe | 11/12/2019 | 25/12/2019 |
|  | Integração do Módulo de Integração | Equipe | 25/12/2019 | 01/01/2020 |
|  | Capacitação dos Utilizadores do Sistema | Equipe | 01/01/2020 | 08/01/2019 |

# Pontos de Atenção

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição do Problema** | **Status** | **Descrição da ação** | **Responsável** | **Previsão** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Informações adicionais