**Hierarquia dos papéis do projecto**



**Gráfico de responsabilidades**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gráfico RACI | Indivíduo | | | | | | | |
| Actividade | Especialista | Gestor | Engenheiro de software sénior | Engenheiro de software júnior | Programador sénior | Programador júnior | Administrador de base de dados sénior | Administrador de base de dados júnior |
| Documento de escopo | A | R | I | I | I | I | I | I |
| Proposta técnica financeira | A | R | C | I | I | I | I | I |
| Plano de gestão de escopo | A | R | C | I | I | I | I | I |
| Plano de gestão de tempo | A | R | C | I | I | I | I | I |
| Plano de gestão de custo | A | R | C | I | I | I | I | I |
| Plano de gestão de qualidade | A | R | C | I | I | I | I | I |
| Plano de gestão de RH | A | R | C | I | I | I | I | I |
| Plano gestão de comunicação | A | R | C | I | I | I | I | I |
| Plano de gestão de riscos | A | R | C | I | I | I | I | I |
| Plano de gestão de configurações | A | R | C | I | C | I | C | I |
| Documento de requisitos | A | I | R | I | C | I | C | I |
| Modelagem da base de dados | A | I |  | C |  |  | R |  |
| Módulo de matrículas | A | I |  |  | C | R |  |  |
| Integração do módulo | A | C | C | C | C | R |  |  |
| Módulo de turmas | A | C | C | C | C | R |  |  |
| Integração do módulo | A | C | C | C | C | R |  |  |
| Módulo de avaliações | A | C | C | C | R | R |  |  |
| Integração do módulo | A | C | C | C | R | R |  |  |
| Módulo de integração | A | C | C | C | R | R |  |  |
| Integração do módulo | A | C | C | C | R | R |  |  |
| Capacitação | A | R | C | I | C | I | C | I |
| Relatório | A | R | C | I | C | I | C | I |

R – Responsável

A – Responsável pela aprovação

C – Consultar

I – Informar

NB: Usei esta forma que está descrita no PMBOK. Depois reveremos os outros documentos para que sejam alinhados.